

#### Городской округ Ханты-Мансийск

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 15.01.2025 №2-р

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожных карт») по созданию

объекта капитального строительства,

предназначенного для размещения

спортивных организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 №564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта»», постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.12.2024 №848 «О муниципальной программе города Ханты-Мансийска «Развитие физической культуры и спорта»», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения спортивных организации, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города

Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 15.01.2025 №2-р

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения спортивных организаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Принятие решения о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, предусмотренных измененным предложением о заключении концессионного соглашения и измененным проектом концессионного соглашения | январь 2025 | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2. | Опубликование предложения о заключении концессионного соглашения на официальном сайте торгов  | январь 2025 | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3. | Подведение итогов предложений о заключении концессионного соглашения на официальном сайте торгов, организация процедуры подписания концессионного соглашения с инвестором | март 2025 | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |