

#### Городской округ Ханты-Мансийск

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.02.2024 №14-р

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожных карт») по созданию

объекта капитального строительства,

предназначенного для размещения

спортивных организаций

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 №564-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта»», постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 №1272 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты - Мансийска:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения спортивных организации, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города

Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение

 распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 15.02.2024 №14-р

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения спортивных организаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  | Подача частной концессионной инициативы | 1 квартал 2024 | Инвестор |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации города Ханты-Мансийска о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях | 1 квартал 2024 | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу в части включения спортивных объектов в перечень создаваемых объектов, определение источников финансирования мероприятий | 3-4 квартал 2024 | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Проведение переговоров с инвесторами, принятие решений о заключении концессионных соглашений, выполнение всех мероприятий в отношении земельных участков для передачи концессионеру (при необходимости) | 3-4 квартал 2024 | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-МансийскаДепартамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-МансийскаДепартамент городского хозяйства Администрации города Ханты-МансийскаУправление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Организация процедуры подписания концессионного соглашения с инвестором | 4 квартал 2024 | Управление экономического развития и инвестицийАдминистрации города Ханты-Мансийска |